重点项目工作简报

第3期

（总144期）

吴中区重点项目管理办公室                2021年6月10日

本期要目：

    - 丁立新调研全区重点项目

    - 李朝阳调研航空航天企业和重点项目

    - 苏州微米光电子科技有限公司项目开工

    - 张华谦调研胥口镇重点项目

    - 姚东调研甪直镇重点项目

    - 刘叶明调研木渎镇重点项目

    - 木渎镇四项举措推动项目“拿地即开工”

    - 全区重点项目1-5月推进情况

丁立新调研全区重点项目

6月1日，区委书记丁立新率队对重点项目进行实地调研、现场推进，区委副书记、副区长顾晓东参加调研。

在凯博易控车辆科技（苏州）股份有限公司项目现场，丁立新详细听取了工作人员对凯博总部基地项目，智造、试验、研发中心的介绍，他鼓励企业进一步优化产业布局，加大力度引进高精尖人才，用高质量创新驱动高质量发展。

在苏州汇川技术有限公司、经纬轨道交通设备有限公司项目现场，丁立新查看了企业核心零部件，对企业的技术优势表示肯定，鼓励企业要进一步发挥好标杆作用，成为科技含量高、特色优势足、发展后劲强的行业领头羊。

在赛迪工业和信息化研究院集团（苏州）有限公司项目现场，丁立新详细了解公司在数字化转型、产业研究、合作生态等方面的情况，他强调，苏州赛迪公司作为“国家队”，要加快引进“重量级”人才，放大资源汇聚效应和倍增效应，带动全区制造业智能化改造和数字化转型发展。

在光大环保能源(苏州)有限公司项目现场，丁立新仔细了解项目进展，并参观调研了卸料平台、中央控制室等处，他指出，要以高技术标准提高处理能力，不断推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

最后，丁立新强调，要紧盯项目开工和投资进度，加快项目前期准备和施工组织，强化项目建设跟踪服务，全力推动项目开工提速、建设提速、投产提速、谋划提速，以高质量的项目建设开启“十四五”高质量发展新征程。

李朝阳调研航空航天企业和重点项目

5月7-8日，区委副书记、区长李朝阳带队深入部分航空航天产业重点企业和重点项目建设现场，了解企业生产经营、项目建设情况，协调解决实际困难。

李朝阳一行先后走访了航天工程装备（苏州）有限公司、苏州电科院、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、精测苏州公司等企业，走进企业生产车间，听取企业发展情况介绍，并表示区政府将继续提供全方位服务，助力企业发展。

此外，李朝阳一行也调研了中信泰富新经济联合总部湾项目。该项目为苏州市重点项目，规划建设LEED认证标准的超高层甲级写字楼、新经济创新中心、地铁上盖商业等。项目整体计划于2023年12月竣工交付，建成后引进至少3家总部企业或国内外知名新经济企业，总年营业收入预计达10亿元。李朝阳一行现场查看了项目施工进展，对照区域控制性详细规划图与项目规划效果图，认真听取项目设计方案、楼宇规划用途等介绍。在与项目负责人的交流中，李朝阳关切询问项目建设中遇到的困难，并要求相关随行人员及时解决。

在调研中，李朝阳强调要主动服务和引导企业围绕核心能力布局发展，为区域航空航天产业发展贡献力量；要全力以赴抓好重点项目建设，确保重点工程项目有力有序有效推进，切实筑牢经济社会高质量发展的重要支撑。

苏州微米光电子科技有限公司项目开工

5月19日，苏州微米光电子科技有限公司微米通讯产品封测研发生产基地项目在苏州太湖科技产业园举行奠基仪式，区委常委、度假区党工委副书记、管委会副主任孙健出席活动。

孙健表示，项目是一个地方经济增长的原动力，科技项目更是实现高质量发展的重要突破口。希望微米公司以奠基仪式为新的起点，高标准施工，高质量建设，高效率推进，争取早建成、早投产、早达效。也希望微米公司专注实业、做精主业，着力延伸产业链、提升价值链，充分发挥行业优势，带动更多的产业链上下游企业投资度假区、落户度假区，实现互利共赢。

苏州微米光电子科技有限公司主要从事高端光通信器件的研发生产、检测、测试等业务，具有极强的研发生产能力，产品应用于光通信、医疗器件、汽车、电动工具、军工、航天航空等行业，产业的覆盖面广、产业链长。此次开工的项目计划总投资2.5亿元，建设50000平方米厂房，打造微米5G通讯产品封测研发生产基地。项目预计2022年建成投产，三年内产值有望突破5亿元。

张华谦调研胥口镇重点项目

6月3日，区委常委、组织部部长张华谦带队赴胥口镇走访挂钩重点项目、民营企业。

张华谦一行走访了苏州市星辰新材料集团有限公司，并实地调研了苏州苏驼通信科技股份有限公司和苏州斯莱克精密设备股份有限公司项目现场。详细了解了企业的项目建设进度、下一步发展计划等情况，并听取了企业负责人从项目规划、施工进展、投入产出等方面的汇报和有关诉求。

张华谦要求，区、镇相关部门要主动跨前、强化服务、积极作为，及时解决企业提出的问题。胥口镇党委政府要一如既往的为企业提供“无事不扰、有求必应”的空气式服务，当好服务企业发展的“店小二”，持续提升胥口营商环境，助推胥口镇产业高质量发展。

姚东调研甪直镇重点项目

5月26日，副区长姚东带队赴甪直调研走访重点项目，详细了解重点项目建设进展和企业发展情况，倾听企业诉求，帮助企业排忧解难。

姚东一行先后实地调研走访了天舟包装（苏州）有限公司、苏州阿诗特能源科技有限公司等重点项目。在随后召开的企业家座谈会上，姚东逐一听取了企业负责人的情况介绍和企业未来发展规划，详细了解了企业当前发展难题和相关诉求。

姚东表示，重点项目、民营企业对稳定投资和经济社会发展起到重要支撑作用，吴中区和甪直镇都将继续及时了解企业发展动态、重大投资、重要事项以及企业家的思想动态等，最大限度为企业排忧解难。要主动靠前、加强服务，以最快的速度、最优的服务推动项目建设，力争项目早建成早投产早见效。

刘叶明调研木渎镇重点项目

5月24日，副区长刘叶明赴木渎调研走访挂钩企业和重点项目。

刘叶明一行先后来到苏州杰锐思智能科技股份有限公司、苏州日进智能科技集团有限公司、苏州姑竹安居房二期项目施工现场、苏州遍净植保科技有限公司等8个挂钩企业及重点项目，并就企业的发展情况、企业诉求和挂钩重点项目推进进度等情况进行详细了解。

刘叶明指出，企业的事就是我们的事，要持续做到“有求必应、有难必帮”，充分发挥“店小二”精神，更专业更全面地服务企业，构建和谐政企关系，是为企业提供优质服务的重要一环；鼓励企业要加大科技创新力度，提高自主知识产权，提升品牌竞争力，发挥行业内的示范引领作用。

刘叶明强调，项目建设是推动木渎镇高质量发展的重要支撑，要全面加快项目开工建设进度。项目各方要提高思想认识，全力以赴做好项目建设工作，严把工程安全关，狠抓项目质量，牢牢把握时间节点，保质保量完成建设；属地和部门要全程跟踪服务，及时帮助企业解决实际问题和困难，确保各项工程建设高效推进。

木渎镇四项举措推动项目“拿地即开工”

5月28日，木渎镇谐通光伏科技生产研发基地项目同时取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《审图合格证》、《建筑工程施工许可证》五本证书，将耗时三个月的事情压缩至一天内完成，实现真正意义上的项目“拿地即开工”，体现木渎镇在提升营商环境、加快项目落地行动中的信心与决心。

当前是重点项目建设冲刺半年红的关键时期，木渎镇围绕年度实施目标，强化统筹协调，激发“时不我待、只争朝夕”的紧迫感，以项目提速为导向，以优质服务为主导，加快推进供地项目“最多跑一次”改革，创建以下四项举措为项目提供“全程保姆式”跟踪服务。

一是全程代办。从招商阶段起至竣工验收完，项目服务人员主动为企业、项目输送适用政策，规划报建计划，明晰办理程序，明确申报资料，协调审批问题，变原来的“项目单位跑”为“帮办代办人员跑”，“多次跑”为“最多跑一次”，提供全方位、全链条跟踪代办服务。

二是前置介入。项目备案后，由项目服务中心与资规局、不动产中心、区审批局、区住建局、审图中心等多部门合力打出一套联动“组合拳”，将原本要等项目拿地后才开展的审图、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、不动产证、审图合格证、安监、质监、人防等审批环节，前置到拿地前预审，不断压缩报批时间。

三是精准辅导。将项目建设周期细分为4大部分（规划条件、土地条件、报建手续、要素保障）及27项具体工作（主要是规划、占补需求、土壤、立项、设计招标、环评、土地证、工规证、施工证等），建立“一企一策”，量身制定全周期流程图，推进清单式管理，向项目单位提供专业的、精细的综合咨询服务。

四是专业强化。打造一支思想素质好、工作能力强、服务意识优的项目服务队伍，定期组织团队开展业务培训，拓展业务范围，增强责任意识，提优服务水平，发挥“传帮带”作用，让全体人员熟悉掌握涉审事项要求及报建系统流程规则，成为项目服务的行家里手。

全区重点项目1-5月推进情况

2021年省重大项目。2021年我区列入省重大项目2个，总投资37.65亿元，年度计划投资10.25亿元，1-5月完成投资5.51亿元，占年度计划投资的53.73%。苏州市生态涵养区项目年度计划投资10亿元，1-5月完成投资5.38亿元，占年度计划投资的53.8%；苏州市吴中区国家农村产业融合发展示范园项目年度计划投资2450万元，1-5月完成投资1250万元，占年度计划投资的51.02%，该项目为国家级农村产业融合发展示范工程的子项目。

2021年市重点项目。2021年我区列入市级重点项目34个，总投资794.89亿元，年度计划投资186.6亿元，1-5月完成投资114.07亿元，同比增长51.38%，占年度计划投资的61.13%，占比同比提高15.97个百分点。其中计划新开工项目14个，1-5月已开工11个，开工率78.57%。3个项目未开工，分别为开发区嘉彰科技、维信电子，木渎镇联智康特光电。

2021年区重点项目。2021年我区区级重点项目273个，总投资1557.32亿元，年度计划投资412.27亿元。1-5月完成投资219.39亿元，同比增长44.78%，占年度计划的53.22%，占比同比提高10.25个百分点。其中计划新开工项目123个，1-5月已开工69个，开工率56.1%。其中5月份开工8个。

（具体详见附表）

表1：市重点项目投资完成情况

| 责任单位 | 项目数 | 2021年计划 投资（亿元） | 1-5月完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 34 | 186.60 | 114.07 | 61.13% |  |
| 开发区 | 16 | 70.10 | 46.73 | 66.66% | 1 |
| 甪直镇 | 4 | 27.99 | 18.03 | 64.42% | 2 |
| 度假区 | 1 | 8.00 | 4.90 | 61.25% | 3 |
| 胥口镇 | 3 | 11.50 | 6.50 | 56.52% | 4 |
| 临湖镇 | 2 | 3.25 | 1.63 | 50.08% | 5 |
| 高新区 | 3 | 12.38 | 5.90 | 47.66% | 6 |
| 木渎镇 | 2 | 6.13 | 2.46 | 40.13% | 7 |

表2：市重点项目计划新开工项目开工情况

| 责任单位 | 计划开工项目数 | 1-5月开工项目数 | 新开工项目 开工率（%） | 开工率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 14 | 11 | 78.57% |  |
| 度假区 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 高新区 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 甪直镇 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 胥口镇 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 临湖镇 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 开发区 | 8 | 6 | 75.00% | 2 |
| 木渎镇 | 1 | 0 | 0.00% | 3 |

| 责任单位 | 项目数 | 2021年计划 投资（亿元） | 1-5月完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 273 | 412.27 | 219.39 | 53.22% |  |
| 开发区 | 73 | 162.40 | 95.36 | 58.72% | 1 |
| 甪直镇 | 38 | 54.68 | 31.53 | 57.66% | 2 |
| 胥口镇 | 27 | 31.68 | 17.84 | 56.31% | 3 |
| 木渎镇 | 50 | 43.82 | 22.38 | 51.06% | 4 |
| 度假区 | 41 | 45.22 | 22.66 | 50.11% | 5 |
| 高新区 | 20 | 36.87 | 17.49 | 47.43% | 6 |
| 东山镇 | 2 | 3.70 | 1.45 | 39.19% | 7 |
| 交通运输局 | 10 | 21.90 | 8.28 | 37.82% | 8 |
| 临湖镇 | 12 | 12.00 | 2.41 | 20.04% | 9 |

表3：区重点项目投资完成情况

| 责任单位 | 计划开工项目数 | 1-5月开工项目数 | 新开工项目 开工率（%） | 开工率排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 123 | 69 | 56.10% |  |
| 东山镇 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 度假区 | 18 | 15 | 83.33% | 2 |
| 开发区 | 28 | 20 | 71.43% | 3 |
| 甪直镇 | 21 | 11 | 52.38% | 4 |
| 高新区 | 4 | 2 | 50.00% | 5 |
| 胥口镇 | 10 | 5 | 50.00% | 5 |
| 交通运输局 | 2 | 1 | 50.00% | 5 |
| 木渎镇 | 28 | 11 | 39.29% | 6 |
| 临湖镇 | 11 | 3 | 27.27% | 7 |

表4：区重点项目计划新开工项目开工情况