重点项目工作简报

第10期

（总151期）

吴中区重点项目管理办公室                2022年1月11日

本期要目：

    - 苏州吴中生物医药产业园一期厂房封顶

    - 苏州市路远智能装备有限公司项目竣工

    - 独墅湖第二通道隧道主体结构实现全线贯通

    - 苏州市长三角二手车交易市场开业

    - 全区重点项目1-12月推进情况

苏州吴中生物医药产业园一期厂房封顶

2021年12月底，苏州吴中生物医药产业园一期厂房正式封顶，超额完成年度任务，圆满收官。该项目为2021年苏州市、吴中区重点项目，项目于2021年3月开工建设，一期厂房地上5层，地下1层，建筑面积达10.96万平方米，目前已正式封顶，即将进入幕墙及水电施工阶段。

苏州吴中生物医药产业园项目位于吴中经济技术开发区尹山湖南部片区，规划用地约2888亩，是苏州市首批9家市级生物医药产业园之一。产业园内设有启动区、加速器区、企业自建区、商业配套区，总规划建设约270万平方米高端载体。产业园配套规模50亿元的生物医药专项基金，以培育优质项目发展壮大，重点打造抗体药物、创新药物疗法（ADC、核酸、细胞基因）、体外诊断、医学影像、数字健康、药械服务外包与上下游关键材料等。同时结合吴中智能制造特色，培育AI医药产业。作为全新规划建设的“生物医药加速基地”，目前已有博奥明赛（复星医药）、亦诺微、启德医药、新动健康、怡尚生物、乐明医药、仁东医学等项目落户。

苏州市路远智能装备有限公司项目竣工

苏州市路远智能装备有限公司新建项目是深圳路远在木渎投资的总部制造基地，占地35亩，总投资2亿元。项目自2020年5月取得施工许可证正式开建，历时一年半时间完成全部土建工程，2021年四季度进入各项竣工验收流程。

在路远项目竣工验收备案过程中，木渎项目服务中心围绕工业项目，不断深化流程再造，与吴中资规分局、住建局、审批局、不动产登记中心等部门探讨推行“验收即拿证”。该模式通过并联开展不动产权籍调查、数据预审、预入库工作，实现项目竣工备案、用地验收和不动产登记同步办理，可为企业节约审批时间近20个工作日，也使得路远成为吴中区首例“验收即拿证”的竣工项目。

木渎项目服务中心提前介入、主动服务，通过帮办、代办，联通企业和相关职能部门，优化调整申报流程，年中不但完成了两个项目“拿地即开工”，年尾收官中更是实现了“验收即拿证”，极大地提升了服务效能，促使项目早日投产增益。

独墅湖第二通道隧道主体结构实现全线贯通

近日，随着最后一块顶板浇筑完成，苏州国际快速物流通道二期工程——独墅湖第二通道工程迎来新的节点：隧道主体结构顺利实现全线贯通，为项目全线通车按下了“加速键”。接下来，独墅湖第二通道还将进行机电设备安装、装饰装修等工序，预计2022年建成通车。

独墅湖第二通道为沟通吴中区与苏州工业园区交通的城市主干道，也是独墅湖大道及中环南线（南湖路东延）的分流通道，同时兼顾部分过境交通。该通道西接东方大道，以隧道形式向东下穿苏申外港、独墅岛和独墅湖以及万寿街后接创苑路，同时在吴中区醒湖路设置一对出入口匝道。隧道以ZXK0+420为分界，以西为一标段（吴中区段），以东为二标段（工业园区段）。该工程建设对于带动吴中区郭巷及尹山湖片区和独墅湖科教创新区发展起着至关重要的作用，将促进区域之间的合作和发展。

苏州市长三角二手车交易市场开业

苏州市长三角二手车交易市场新建项目位于木渎镇姑苏路220号，占地34.72亩，总建筑面积为4.63万平方米，地上四层，自2019年8月取得施工许可证正式开工建设，历经两年半时间的土建及内装，于2021年12月18日正式开业。

项目市场地理位置优越，交通便捷，周边可畅达等多家汽贸服务中心、汽车销售及展示中心，南侧紧邻汽车年检场地，业务涵盖二手机动车交易、汽配售后、检测服务、代办过户、汽车租赁等。

项目投入使用后将成为苏州市最大的室内二手车交易市场，将形成二手车销售、展示、机动车检测等功能齐全的专业服务市场，充分利用现有凯马汽车广场资源，整合周边区域现有汽车交易逐步提升的选择需求，争创影响覆盖苏州乃至长三角地区的综合二手车交易市场。

全区重点项目1-12月推进情况

2021年省重大项目。2021年我区列入省重大项目2个，总投资37.65亿元，年度计划投资10.25亿元，1-12月完成投资11亿元，占年度计划投资的107.4%。苏州市生态涵养区项目年度计划投资10亿元，1-12月完成投资10.76亿元，占年度计划投资的107.6%；苏州市吴中区国家农村产业融合发展示范园项目年度计划投资2450万元，1-12月完成投资2450万元，占年度计划投资的100%，该项目为国家级农村产业融合发展示范工程的子项目。

2021年市重点项目。2021年我区列入市级重点项目34个，总投资794.89亿元，年度计划投资186.6亿元，1-12月完成投资211.16亿元，同比增长8.92%，占年度计划投资的113.17%。其中计划新开工项目14个，上半年已实现全部开工。

2021年区重点项目。2021年我区区级重点项目270个，总投资1642.3亿元，年度计划投资410.82亿元。1-12月完成投资449.95亿元，同比增长16.6%，占年度计划的109.53%。其中计划新开工项目120个，三季度已实现全部开工。