附件                   2016年“智慧吴中”重点建设项目表

| 项目 名称 | 建设内容 | 智慧应用 | 建设周期 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、吴中大数据中心 |
| 大数据中心 | 通过信息资源梳理、信息资源标准制定加快实现业务指标流程标准化；通过城市基础数据库、业务库及专题库建设实现城市运行数据整合及城市数据专题展示分析及决策辅助；通过吴中城市大数据管理平台建设、安全体系建设等，推进全区各部门业务及数据高效、安全、稳定、交互；通过大数据综合分析及应用探索，全面挖掘吴中城市大数据价值，提升城市运行效率，助推吴中城市转型升级。 | 1. 吴中城市大数据中心（一期）：以政务外网为主，政务内网为辅，通过信息资源梳理，信息资源标准制定，法人、宏观经济、地理信息三大数据库，城市大数据管理平台、安全体系等多方面的建设内容，基本建成吴中城市大数据中心，实现区内数据共享交换。 | 2016-2018 | 区智慧办、太湖大数据公司 |
|  | 利用云计算技术，构建吴中基础设施云服务支撑保障体系，统筹调配智慧吴中应用的基础存储计算硬件、操作系统、中间件、数据库等底层通用性基础资源，逐步形成以云服务中心为核心的集约建设、统一共享、动态调配中心；通过云服务公共平台建设，为大众创业万众创新、互联网+等基于新一代技术的融合应用做好云资源服务。 | 2. 吴中云计算中心：推进教育、环保、水利等成熟应用的云部署；加强云盾、云清洗等云安全类应用平台部署，切实保障云平台安全。 | 2016-2017 | 区智慧办、电信吴中分公司 |
| 二、四大支持平台及智慧应用建设 |
| 电子政务综合信息服务平台 | 以提高政府行政能力和效率为出发点，以基于政务应用共建共享布局为切入点，加强智慧政务建设顶层设计，加快政务云应用建设布局，促进各部门、各行业数据整合，构建纵向贯通、横向联动、资源共享、安全可控的电子政务综合信息服务平台，构筑全区电子政务大数据布局雏形，依托政务平台建设提升政务管理效率，加速催生管理和服务创新的能力。推进各类业务系统互联互通，加快检索统一报表平台建设，增强政务数据资源的集中管理和分析利用。探索建设基于统一用户管理的政府工作人员权限管控、综合信息检索、公文交换、智能决策推送平台。 | 3. 电子政务综合信息服务平台（一期）： 2016年完成电子政务综合信息服务平台设计规划，并逐步开展一期建设，以专题数据分析、专题数据库为内容，为政府职能部门提供信息查询、政务信息主题、目录检索及各类数据信息、报表信息的展现分析。 | 2016-2017 | 区智慧办、太湖大数据公司 |
|  |  | 4. 市场监管移动办公系统（一期）：建设投诉举报、执法办案、食品药品监管、特种设备监管、公文流转、内部管理等内容的市场监管数字化平台。 | 2016 | 区市场监督管理局 |
|  |  | 5. 房屋拆迁安置信息管理系统：迁、安置进程实时监控，实现数据信息动态化、统计分析实时化、档案材料电子化、处理信访及时化。 | 2016 | 区住建局 |
|  |  | 6. 科技直通车暨科技镇长团公共虚拟孵化器平台：通过科技服务门户网站、科技直通车公共虚拟孵化器平台、网上项目评审和路演平台、局务系统等建设科技服务创新新模式。 | 2016 | 区科技局 |
|  |  | 7. 司法行政信息应用平台：力争建成覆盖全区窗口单位和基层司法所的，集指挥协调、远程监管、业务集成、综合研判、应急处置等功能于一体的司法行政信息应用平台，和市指挥中心互联互通。 | 2016 | 区司法局 |
| 城市管理综合信息服务平台 | 建设城市信息展示平台，通过可视化方式呈现“智慧吴中”整体运行“体征”，及各地区实时状态。全面铺开智慧城市感知、监控、实时响应体系网络，建设集资源统计动态展示、指挥调度、辅助决策支持、一体化融合通信、智能预警、城市信息发布等功能为一体的综合管理平台。 | 8. 城市管理综合信息服务平台（一期）：建立包含环保、交通、安监、水利、城管、水电气、卫生、气象、国土、规划等城市管理主要部门数据的业务汇总数据库，实现城市数据的深度分析与可视化展现，实现基于GIS系统的城市管理多维信息展示、城市运行实时信息展示、视频监控显示、安全监控管理、公众服务等核心业务。 | 2016-2017 | 区智慧办、太湖大数据公司 |
|  |  | 9. 智慧水利（二期）：包含水利移动综合应用平台、水闸控制管理系统（推广3个闸口）、内涝预警管理系统（扩建城区10平方公里）、视频监控系统（吴中区泵闸站全覆盖）、水雨情综合监测系统、水面工程建设审批系统等建设。 10. 供水服务智能信息系统：优化整合安全供水服务监督系统平台，增加供水管网地理信息、供水水质水压监测、供水热线及微信客服系统三个子系统。 | 2016-2017 | 区水利局 |
|  |  | 11. 规划地理信息数据平台：建立规划一张图数据资源库及规划一张图平台，建立规划图形、办文、档案、移动规划等系统，实现基础地理信息及各项规划专题数据的集中共享应用。 | 2016 | 吴中规划分局 |
|  |  | 12. 智慧环保（二期）：在一期项目基础之上实现环保业务的无缝全覆盖，重点应用大数据技术加强环境数据的智能化综合分析利用，搭建吴中区的环保监测一张网，建设总量刷卡、全过程监控，以及流域总量控制系统、全球眼等，形成多种智能感知端。 | 2016-2017 | 区环保局 |
|  |  | 13. 森林防火智能监测指挥系统：建设包含视频预警、蓄水池水位监测、无人机系统的前端智能监测系统及集成网格化管理、大屏显示控制系统、林火智能识别分析、视频会商、护林员管理，森林防火物资管理、森林防火人员组织管理、森林防火指挥、互联网云计算远程辅助值守等内容的后端指挥中心。 14. 农业信息综合化管理与服务平台：建设包含农业基础数据库及数据交换、中控中心展示、农业资源地理信息、农业物联网应用、信息管理综合服务门户等内容的农业综合管理与服务平台，重点推广农业执法管理、农产品质量监管、农产品产销对接平台等应用。 15. 动物无害化处理监管体系：建设动物无害化处理线，包括1000万厂房土建及1000万的成套处理系统及监管监控全流程追溯系统建设。 | 2016-2018 | 区农业局、农发公司 |
| 经济运行综合信息服务平台 | 以提高经济管理能力和提升产业能级为出发点，坚持政府引导与市场先导相结合，以产业转型、两化融合、科技创新、电子商务等重要领域为基础，从宏观、中观、微观三个层面构建汇聚城市经济运行各领域信息和服务的城市经济运行综合信息服务平台，为城市经济的可持续发展提供分析决策支撑和全方位管理服务 | 16. 经济运行综合信息服务平台（一期）：依托城市大数据中心相关平台，先期接入统计局宏观经济数据库、信用系统经济运行相关数据，逐步汇聚城市经济运行各相关部门业务数据，进行城市经济运行数据的集中监测展示、评价分析。 | 2016-2017 | 区智慧办、太湖大数据公司 |
| 民生公共信息融合服务平台 | 不断拓宽市民获取各类服务渠道，加强公众、政府互动，实现政府公共服务部门对公众需求的实时快速响应。依托政府网站群、“大数据智慧城市”民生云、社区智慧信息屏、市民卡、云媒体等服务平台，主动向市民、企业推送日常生活工作所需的各类信息和服务，让市民享受到智慧城市建设所带来的泛在化、个性化服务。 | 17. 民生公共信息融合服务平台（一期）：建设一站式民生大数据服务平台，聚焦民生需求，加强信息共享和协同，涉及教育、卫生、文化、体育、社会保障、社区管理和便民服务、养老服务、日常生活服务等公众关注度高的民生领域。 | 2016-2017 | 太湖大数据公司 |
|  |  | 18. 区级社区综合管理信息平台：建设覆盖吴中区各镇（街道）、村（社区）三级的行政网络，建设集社区管理、社区服务、社区自治为一体的统一的区级社区综合服务管理信息平台，推进社区资源梳理和条线系统整合，提高民政工作的管理水平、工作效率。 | 2016-2017 | 区民政局 |
|  |  | 19. 吴中智慧旅游（一期）： 旅游景点wifi实现全覆盖，从用户体验角度，融入精准媒体传播及营销的理念，为游客提供快速、稳定、安全的无线网络服务，推送广告及新闻内容直达公众号；建设电子票务与闸机系统、大数据客源分析应用系统、旅游公共信息平台及甪直智慧景区一期示范应用工程。 | 2016-2017 | 区旅游局 |
|  |  | 20. 区域医疗卫生信息平台（三期）： 基层医疗信息化改造三期，包含吴中区分级诊疗、基层医疗卫生信息改造、区域平台及硬件改造等内容；同时增建区域医学知识平台、移动社区卫生信息平台，做好区卫生信息中心三级等保及核心交换机更换等建设。 21. 基层医院信息化建设： 吴中人民医院信息化建设及临床数据中心建设、木渎医院、东山卫生院、金庭医院、疾控中心等基层医院信息化系统建设。 | 2016 | 区卫计局（吴中人民医院、木渎医院、东山卫生院、金庭医院、区疾控中心） |
|  |  | 22. “智慧吴图”平台暨新馆数字资源建设项目：加强图书馆常用软件正版化，新建图书馆读者服务与管理系统、图书馆内部管理系统、图书馆数字资源系统等系统。 | 2016-2017 | 区文体局（区图书馆） |
| 四、各部门信息化续建、升级或改造及智慧吴中统一管理运维 |
| 其他信息化建设 | 各部门已有的信息化续建、升级或改造及智慧吴中统一管理运维 | 23. 电子政务专项维护及云平台搭建：确保我区电子政务网的安全，保障区门户网站、托管部门网站、部门应用得到有效防护对现有机房进行防护改造升级；搭建吴中区电子政务云平台，统一调配软硬件资源，提高区电子政务平台的容灾能力。 | 2016 | 区政府办 |
|  |  | 24. 统一监理及评测： 对2016年度智慧吴中重点建设项目信息化监理服务单位进行入库项目采购，统筹对2016年度内建设的智慧吴中项目进行监理及相关咨询服务。待智慧吴中应用项目进入验收阶段后聘请第三方公司对重大项目进行软件质量检测，保障重大项目运行安全。 | 2016 | 区智慧办 |
|  |  | 25. 数据库集采： 对上云计算中心平台的有oracle、sql server等企业级数据库使用需求的系统进行统计后，进行集中采购，降低正版软件使用价格。 | 2016-2018 | 区智慧办 |
|  |  | 26. 公共法律服务信息触摸屏: 在2015年公共法律服务信息触摸屏布点的基础上，提升布点覆盖率，对全区186个村（社区）增加80台触摸屏布点。 | 2016 | 区司法局 |
|  |  | 27. 虚拟化平台建设项目：上级国土部门下发卫星片图存储虚拟化建设，包括服务器虚拟化、服务器集群化、国土专网与政务外网的控制性衔接建设等。 | 2016-2017 | 吴中国土分局 |
|  |  | 28. 档案数字化及村级民生档案查阅窗口布点：进一步加工对馆藏档案数字化，提高查档效率，减少调档对纸质档案可能造成破损。 | 2016 | 区档案局 |